# П Р О Т О К О Л

Селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 14 ноября 2012 года  № 30- 12

Присутствовали:

| Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | С. Б. Кондратьев |
| --- | --- |
| Заместитель Министра - начальник отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | И.Э. Меметов |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.Н. Литовченко |
| Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | Н.А. Белоуско |
| Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | П.Б. Малюшенко |
| Глава городского округа «поселок Палана» | М.А. Тихонов |
| Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и жилищной политики Тигильского МР | В.А. Соловьев |
| Начальник отдела ЖКХ администрации Пенжинского МР | Ю.И. Сухомяс |
| Глава администрации Олюторского муниципального района | О.Н.Свириденко |
| Заместитель главы Карагинского муниципального района | В.В. Швец |
| Глава Соболевского муниципального района | В.И. Куркин |
| Глава администрации Алеутского муниципального района | С.В. Арнацкая |
| Руководитель комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта, связи и строительства администрации Усть - Большерецкого МР | А.В. Левченко |

| Руководитель управления ЖКХ, транспорта и энергетики администрации Усть-Камчатского муниципального района | А.В. Губаревич |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации Мильковского муниципального района по вопросам ЖКХ | О.А. Поршнев |
| Начальник отдела ЖКХ администрации Быстринского муниципального района | В.Н. Корыстова |
| Глава Вилючинского городского округа | А.С. Сова |
| Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры по Елизовскому МР | С.Н. Тюлькин |
| Заместитель председателя комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского ГО | Д.А. Платонов |
| Руководитель Государственной жилищной инспекции Камчатского края | А.В. Пархоменко |
| И.о. руководителя Камчатского управления «Ростехнадзор» | А.В. Панов |
| Технический директор ОАО «Корякэнерго» | А.В. Колесников |
| Генеральный директор ОАО «ЮЭСК» | Е.И. Вахраков |
| Директор филиала Коммунальная энергетика ОАО «Камчатскэнерго» | А.Ф. Блащук |
| ВрИО директора филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» | Р.В.Малоземов |
| И.о. директора ГУП «Камчатэнергоснаб» | М.П. Русанович |
| Консультант отдела госучреждений Министерства образования и науки Камчатского края Директор филиала ОАО «РЭУ» «Камчатский» | Ф.В. Псел О.В. Петрушин |
| И.о. главного инженера филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» | А.Б.Новокрещинов |
| Начальник ПТО филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» | C.И. Павленко |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

О  подготовке объектов ЖКХ, энергетики   и социальной сферы  к прохождению  отопительного  периода  2012-2013 годов,  завозе и наличию топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информацию  о  подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы  к прохождению  отопительного  периода 2012-2013 годов,  завозе  и наличию топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае, принять к сведению.

1. Главам  муниципальных районов и городских округов  Камчатского края  представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края:

- информацию по исполнению мероприятий долгосрочных краевых целевых программ,  реализуемых на территории Камчатского края

срок – ежемесячно до 5 числа;

- программу  по ремонту объектов ЖКХ и энергетики Камчатского края  на 2013 год, увязанную  со схемами теплоснабжения и с Планами комплексного развития территорий

срок – до 15 ноября 2012года;

- информацию  об отгрузке и сборе денежных средств по предприятиям и организациям, осуществляющим поставку жилищно-коммунальных услуг

срок – до 22 ноября 2012года.

2. Главам  муниципальных районов и городских округов  Камчатского края  совместно с руководителями энерго-, теплоснабжающих предприятий Камчатского края  в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012г. №253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг»  сформировать реестры управляющих организаций,  товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов,  которые не произвели сверку расчетов за потребленные ресурсы по договорам заключенным до 1 сентября 2012года, с указанием вида ресурса и размера задолженности. Информацию  представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок – 25 ноября 2012 года.

3. Администрации городского округа «поселок Палана» представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о проводимой работе по постановке на учет и оформлению  в муниципальную собственность бесхозяйных сетей электроснабжения

срок – до 22 ноября 2012года.

4. Администрации Олюторского муниципального района

- обеспечить технический контроль за качеством выполнения работ по устройству  проектной земляной насыпи для тепловой изоляции водовода в с. Пахачи.  Информацию  о сроках  завершения   работ предоставить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок – до 22 ноября 2012года;

- представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края перечень подрядчиков, выполняющих работы на улично-дорожной сети

срок – до 20 ноября 2012года

5.  Главе Усть - Большерецкого   муниципального   района  в целях контроля за прохождением отопительного периода 2012-2013 годов и в соответствии с графиком  проведения селекторных совещаний с главами муниципальных образований в Камчатском крае   принимать личное участие в селекторных совещаниях.

6. Администрации    Усть - Большерецкого   муниципального   района     представить  в Министерство  ЖКХ  и  энергетики  Камчатского края  информацию

- о дате установки котла на котельной с. Апача

срок – до 22 ноября 2012года;

- о погашении  задолженности муниципальных учреждений и управляющих организаций за потребленные коммунальные ресурсы перед  ОАО «Камчатскэнерго», ГУП «Камчатсккоммунэнерго»

срок – до 22 ноября 2012года.

7.  Администрации  Елизовского муниципального района

- активизировать работу  по вопросам проведения актов сверок и погашения задолженности муниципальных учреждений и управляющих организаций за потребленные коммунальные ресурсы перед  ресурсоснабжающими организациями;

-  предоставить график перехода порядка оплаты коммунального ресурса;

- инициировать  работу по принятию общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме   или общим собранием членов товарищества  или кооператива о внесении платы за коммунальные услуги непосредственно ресурсоснабжающим организациям.

Информацию о проводимой работе  представить в Министерство  ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок -  еженедельно  по четвергам.

Министр                                                                                                 С.Б. Кондратьев

Протокол вел:

референт отдела энергетики и коммунального хозяйства

Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                   Н.А. Белоуско