Отчет

об исполнении Плана мероприятий исполнительных органов государственной власти Камчатского края по реализации

Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094-р

(информация за I полугодие 2016 года)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Подготовка предложений в проект перечня приоритетных инвестиционных проектов по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкальского региона на период до 2025 года, разрабатываемый Минрегионом России | Ежегодно I квартал На исполнении | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края, иные исполнительные органы государственной власти Камчатского края | 1. Приоритетный инвестиционный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог Петропавловск-Камчатский – Мильково; Мильково – Ключи – Усть-Камчатск» включен в ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» (постановление Правительства Российской Федерации от 06.12.2013 № 1128). Мероприятие предусматривает строительство и реконструкцию участков автомобильных дорог регионального и местного значения (Петропавловск-Камчатский-Мильково-Ключи-Усть-Камчатск, Анавгай – Палана). Кроме того, проектами предусмотрено приведение участков автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково в нормативные состояния. Общий объем инвестиций на 2014-2017 гг. (по программе) - 5 643,3 млн рублей, в т.ч. федеральный бюджет - 4 958,6 млн рублей, краевой бюджет - 684,6 млн рублей. На 01.07.2016 г. профинансировано - 1 941,2 млн рублей, в т.ч. из федерального бюджета - 1 672,8 млн рублей, из краевого бюджета - 268,5 млн рублей. Общий объем освоенных средств - 1 390,9 млн рублей, .в т.ч. средства федерального бюджета - 1 124,5 млн рублей, средства краевого бюджета - 266,4 млн рублей. В настоящее время проводится строительство и реконструкция четырех объектов: 1) автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участках км 106 - км 112 (6,06 км / 28,15 п.м.). Планируемый ввод объекта - 4 кв.2016 г.; 2) строительство мостового перехода через р. Кирганик на 16 км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск (2,2 км / 128,9 п.м.) с заменой моста, находящегося в неудовлетворительном состоянии. Планируемый ввод объекта 4 кв. 2016 г.; 3) автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участках км 152 - км 170 (18,12 км / 63,3 п.м.). Планируемый ввод объекта - 4 кв. 2016 г.; 4) автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участках км 231 - км 249 (18,0128 км / 146,38 п.м.). Планируемый ввод объекта - 4 кв. 2018 г. В 2016 году планируется начать реконструкцию автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участках км 171 - км 181, км 208 - км 219, км 220 - км 230. 2. Ежеквартальная отчетная информация о реализации приоритетного инвестиционного проекта Камчатского края «Газоснабжение Камчатского края (срок реализации 2010-2016 гг.)» по установленной форме направляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края в адрес Минэнерго России и Минвостокразвития России. Общий объем инвестиций на реализацию проекта: средства субъекта РФ – 3 148,7 млн рублей, внебюджетные средства – 6 191,9 млн рублей. Общий объем освоенных средств: средства субъекта РФ – 2 620,5 млн рублей, внебюджетные средства – 4 498,2 млн рублей. |
| 12. | Реализация мер по стимулированию геолого-разведочной деятельности на территории Камчатского края (подготовка информации о ходе реализации в Минприроды России) | Ежегодно III квартал На исполнении | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Деятельность по реализации мер по стимулированию геологоразведочной деятельности на территории Камчатского края ориентирована на выполнение геологоразведочных работ по двум основным направлениям: разработка программ геологоразведочных работ за счет средств федерального и краевого бюджета и обеспечение лицензирования недропользования в Камчатском крае. 1.1. Разработка программ геологоразведочных работ (далее – ГРР). В рамках выполнения подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322, за счет средств федерального бюджета в 2016 году ведутся работы по четырем объектам с общим объемом финансирования 167,5 млн рублей. Кроме того, во исполнение п. 8 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю. П. Трутнева от 25.04.2016 № ЮТ-П9-29пр, с целью повышения изученности теплоэнергетического потенциала Елизовского района Камчатского края Федеральное агентство по недропользованию (далее – Роснедра) в 2016 году планирует начать работы за счет средств федерального бюджета по объекту «Оценка теплоэнергетического потенциала Авачинской геотермальной площади (Камчатский край)». Общая стоимость работ составит 60,0 млн рублей, в том числе в 2016 году - 10,0 млн рублей. В настоящее время Роснедра формирует Перечень объектов государственного заказа по воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородного сырья на 2017 год, в который планируется включить объекты ГРР на территории Камчатского края по отрасли «Нефть и газ» с ожидаемым финансированием 428,0 млн рублей. Кроме того, в Камчатском крае реализуется подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» государственной программы Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края 25.12.2020 № 494-П, в которую включены мероприятия с объёмом финансирования на 2016 год 12,0 млн рублей (средства краевого бюджета). 1.2. В целях обеспечения государственной системы лицензирования недропользования сформирован Перечень участков недр местного значения по Камчатскому краю, предлагаемых в пользование недрами в 2016 году и пять дополнений к нему. В течение шести месяцев 2016 года, в соответствии с утвержденным Перечнем участков недр местного значения по Камчатскому краю, проведено 8 аукционов, 4 из которых признаны состоявшимися, 4 аукциона признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, либо регистрации одной заявки или отклонения заявок от участия в аукционе в связи с несоответствием требованиям порядка и условий проведения аукциона. Разработку Перечней участков недр федерального значения по Камчатскому краю, предлагаемых для предоставления в пользование на очередной год и проведение в соответствии с ними аукционов на право пользования недрами, осуществляет Управление по недропользованию по Камчатскому краю (далее – Камчатнедра). На первое полугодие 2016 года Роснедра утвердило Перечень участков недр, выставляемых на аукцион, который включал 4 объекта, в том числе: 2 объекта на россыпное золото (участок Дымный, участок Видный), месторождение каменного угля Крутогоровское, Ягоднинское месторождение цеолитизированных туфов. Из трех объявленных аукционов состоялся один (участок Дымный). Аукционы по участку Видный и Крутогоровское месторождение каменного угля не состоялись по причине отсутствия заявок. Материалы по Ягоднинскому месторождению отозваны для внесения изменений в утвержденный Перечень. На второе полугодие 2016 года Камчатнедра подготовило материалы для проведения аукционов по объектам: Ягоднинское месторождение (цеолитизированные туфы), Сухариковские Гребни (рудное золото), Гольцовская площадь (россыпное золото), Родниковое месторождение (рудное золото), участок Нежданный (россыпное золото), участок Иудумич (россыпное золото). Материалы находятся на согласовании в Роснедра. 2. Оптимизация управления горнопромышленной отрасли Камчатского края В целях выработки единой государственной политики в области геологического изучения недр и развития горнодобывающей и перерабатывающей промышленности Камчатского края и обеспечения взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края с горнопромышленными предприятиями создан «Горнопромышленный совет при Губернаторе Камчатского края» (далее – Совет). В первом полугодии 2016 года заседания Совета не проводились. В целях совместного контроля за эффективностью недропользования в Камчатском крае и улучшения взаимодействия горнопромышленных предприятий и исполнительных органов государственной власти Камчатского края, а также для выработки предложений по предоставлению мер государственной поддержки инвесторам, способов продвижения инвестиционных проектов, выработки механизмов государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных проектов, вариантов привлечения инвестиционных ресурсов в сфере недропользования при Инвестиционном Совете Камчатского края активно ведет работу отраслевая группа Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию минерально-сырьевого комплекса (далее – Отраслевая группа). В первом полугодии 2016 года проведено 3 заседания, отчеты о деятельности Отраслевой группы размещаются на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края на станице Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края во вкладе «Коллегиальные органы/Отраслевая группа». |
| 18. | Реализация проектов в области газификации на территории Камчатского края в соответствии с генеральными схемами газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации (подготовка информации о ходе реализации в Минэнерго России) | Ежегодно III квартал На исполнении | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | В рамках реализации Программы газификации Камчатского края в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Камчатского края завершено строительство: - магистрального газопровода «УКПГ-2 Нижне-Квакчикского ГКМ - АГРС-1, АГРС-2 г. Петропавловск-Камчатский» (протяженность - 392 км, диаметр - 530 мм) и межпоселкового газопровода от АГРС-1, АГРС-2 Елизовского района до ТЭЦ-2 городского округа г. Петропавловск-Камчатский (протяженность - 30,9 км, диаметр - 530 мм); - объекта «Газопровод межпоселковый от АГРС-1, АГРС-2 Елизовского района до ТЭЦ-2 городского округа Петропавловск-Камчатский Камчатского края». Протяженность – 30,2 км; - объекта «Газопровод межпоселковый АГРС-2 Елизовского района - Краевая больница - Комплекс жилых и служебных зданий - Котельная № 1 Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края» Протяженность – 8,18 км; - линейной части газопровода «Газопровод межпоселковый ГРС Елизово – г. Елизово (объекты теплоэнергетики) Елизовского района Камчатского края». Ведется работа по оформлению документации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; - линейной части газопровода «Газопровод межпоселковый до п. Двуречье – п. Красный – п. Нагорный – п. Новый – п. Пионерский – п. Светлый – п. Крутобереговый Елизовского района Камчатского края». Ведется работа по оформлению документации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; - линейной части газопровода «Газопровод межпоселковый от г. Елизово до р.п. Вулканный – с. Сосновка – с. Николаевка Елизовского района Камчатского края». Ведется работа по оформлению документации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; - объектов в Пионерском сельском поселении Елизовского муниципального района: (котельная «Очистные сооружения», котельная №9 п. Светлый, котельная №10 п. Светлый, котельная №10 п. Крутобереговый). - переведены на газ ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 Петропавловск-Камчатского городского округа; - введен в эксплуатацию «Газопровод распределительный от ТЭЦ-2 до ТЭЦ-1 г. Петропавловск-Камчатский», протяженностью – 8,8 км; - окончен I этап реконструкции котельной №1 Петропавловск-Камчатского городского округа; - завершены работы по реконструкции котельных №2, №4 в Елизовском городском поселении; Фактические сроки завершения пуско-наладочных работ и начало эксплуатации котельных г. Елизово и Елизовского района зависят от сроков завершения и ввода в эксплуатацию АГРС «Елизово», ввод в эксплуатацию которой в настоящее время завершают дочерние предприятия ПАО «Газпром». Основным проблемным вопросом реализации Программы газификации является вопрос ресурсного обеспечения. Эксплуатируемые месторождения, в связи с выявленными ограничениями, не позволяют осуществлять проектную добычу газа и допускают возможность подать потребителям региона лишь 58,0 % от первоначально планируемых объемов поставки. Учитывая, что в настоящее время продолжаются работы по переводу коммунальных объектов на использование природного газа, необходимо наращивать объемы добычи в целях успешной реализации Программы газификации. |
| 29. | Подготовка предложений в Минтранс России по обеспечению доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении (постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. № 1095 «Об утверждении Правил предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении») | Ежегодно (III квартал) На исполнении | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | В 2016 году Правительство Камчатского края направило предложения в Минвостокразвития РФ (исх. № 03/05-289 от 04.02.2016) о возобновлении ранее существующего прямого маршрута Санкт-Петербург – Петропавловск-Камчатский - Санкт-Петербург, и включении в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 № 1095 в перечень маршрутов воздушных перевозок пассажиров в период летней навигации маршрут Петропавловск-Камчатский – Краснодар – Петропавловск-Камчатский. По состоянию на отчетную дату ведется работа по утверждению маршрутов. |
| 47. | Реализация Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009 – 2018 годы) (Подготовка информации о ходе реализации в Минрегион России) | 2011 -2018 годы (январь, июль) На исполнении. | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края | В соответствии с письмом Минвостокразвития Российской Федерации (исх. от 27.09.2013 года № 4347-2.4.20) изменен порядок предоставления информации о реализации Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009 – 2018 годы). Материалы о ходе реализации ключевых проектов сотрудничества Программы предоставляется ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным. В 2016 году отчет направлен в адрес Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (08.04.2016 г., 15.07.2016 г. на электронную почту e.nesolenaya@minvostokrazvitia.ru). |